PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 8]

| Họ và tên | Nguyễn Trung Hiếu | Mã sinh viên | B25DTCN102 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT4 | Mã đề | 08 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De08.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lực lượng cứu hộ | Quản lý xe cứu hộ | US-01 | Là tổng đài viên điều phối, tôi muốn trang giao diện quản lý xe cứu hộ để xem xe nào đã sẵn sàng để giao cho nhân viên |
| Vận hành cứu hộ | Theo dõi vị trí xe cứu hộ qua GPS | US-02 | Là tổng đài viên điều phối, tôi muốn hệ thống tích hợp GPS, để điều phối xe cứu hộ tới điểm gặp sự cố không quá 1 giờ sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Cho quá nhiều chức năng ( phân công yêu cầu, theo dõi vị trí GPS, tự động chấm đánh giá) |
| Valuable | Chức năng phân công yêu cầu cứu hộ không phải là của nhân viên cứu hộ mà là của tổng đài viên điều phối |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là tổng đài viên điều phối, tôi muốn phân công yêu cầu cứu hộ, để chỉ định nhân viên cứu hộ tới điểm gặp sự cố không quá 1 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng |
| US-X2 | Là nhân viên cứu hộ, tôi muốn xem điểm đánh giá của tôi, để rút ra kinh nghiệm cho những lần phân công yêu cầu sau này |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Quản lý xe cứu hộ là bắt buộc để kiểm tra xe trước khi giao cho nhân viên cứu hộ |
| US-02 | Should have | Không có GPS thì hệ thống vẫn có hoạt động tuy nhiên nên có để tăng hiệu suất làm việc thay vì gọi để theo dõi vị trí |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên cứu hộ đã đăng nhập vào hệ thống | Nhân viên bấm xem chi tiết phiếu cứu hộ | Hệ thống hiện thị chi tiết ca cứu hộ cần thực hiện, xe cứu hộ được giao |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiện thị rằng nhân viên cứu hộ không có thẩm quyền ở phiếu cứu hộ này Hệ thống thông báo phiếu cứu hộ này đã bị huỷ |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC : chỉ áp dụng với US tương ứng , là cơ sở để PO căn cứ mức độ hoàn thành của US đó DoD: là quy chuẩn chung đã được Scrum Team thống nhất áp dụng với tất cả các US trong sprint

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng yêu cầu giao diện, phân quyền cho nhân viên tương ứng, thông tin, trạng thái của xe |
| US-02 | 3 | Giao diện bản đồ thời gian thực , xem thông tin xe |

Planning Poker (thẻ 2, 3, 3, 3, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

- 2 Dev có thẻ 2 và thẻ 13 sẽ giải thích vì sao lại ước lượng SP như vậy( dễ ở điểm, khó ở điểm nào?) - Dựa vào câu trả lời , cả PO và đội Dev cùng thống nhất lại SP cho chức năng

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 SP + 23 SP + 26 SP) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 5 người x 10 ngày làm việc = 50 người-ngày Do có 1 dev nghỉ phép 4 ngày nên: 50 – 4 = 46 người-ngày SP đội nên cam kết là 25 SP x 46/50 = 23 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1+B2+B3+B4 tổng 21 SP Với B1, B2, B3 là yêu cầu Must B4 tuy là độ ưu tiên Should nhưng là vừa đủ không vượt quá 23 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp nhân viên cứu hộ đăng nhập được vào hệ thống, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu của mình, được chỉ đường đến vị trí xe gặp sự cố |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện cho phiếu cứu hộ | UI/UX | 4 giờ |
| Xây dụng API , phần quyền cho nhân viên tương ứng | Development | 8 giờ |
| Viết và test case | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế : 21 SP Lý tưởng : 13.8 SP Chênh lệch : 7.2 SP Kết luận : Nhóm đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường là đường thực tế đa số ngày điều cao hơn so với lý tưởng Rủi ro : Task bị dồn , tâm lý đội Dev là buộc phải hoàn thành dẫn đến việc bị xót, thiếu kiểm thử |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Developer | Developer | Stakeholder |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Nghi nhận lời đề nghị của Stakeholder vào Product Packlog cho các sprint sau nhưng không cam kết sẽ hoàn thành do phụ thuộc độ phức tạp của tính năng đó khi làm thực tế và các vấn đề phát sinh khác